FICHA DE AVANCE SEMANAL

Proyecto Capstone · desarrollo ágil, incremental e iterativo

| Equipo | IN002 | Sección | 001D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | SaaS de Ventas | Semana / iteración | 5 / 1 |
| Fecha | 06-09-2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

Propósito de la ficha

Registrar evidencia concreta del avance de la solución informática, revisar el incremento desarrollado, recibir retroalimentación y definir el siguiente paso de trabajo. Cada semana debe existir un resultado verificable, aunque todavía sea parcial.

# 1. Meta de la iteración

Objetivo semanal (resultado que el equipo espera lograr): ________________________________________________________________________________

Necesidad del usuario o problema que aborda esta iteración: ________________________________________________________________________________

Criterio que permitirá considerar cumplida la meta: ________________________________________________________________________________

# 2. Foco de esta semana: diseño de la solución

El equipo debe transformar la idea aprobada en una solución coherente y construible. Marque y adjunte evidencia de los elementos trabajados:

Definición del alcance inicial: qué resolverá y qué quedará fuera por ahora.

Usuarios o actores principales y necesidades que atenderá la solución.

Flujo principal de uso o proceso que apoyará la solución.

Arquitectura o esquema general: componentes, módulos e interacción entre ellos.

Modelo inicial de datos: entidades, atributos y relaciones relevantes.

Diseño de interfaces o vistas principales, cuando corresponda.

Tecnologías seleccionadas y justificación de su aporte al proyecto.

Historias de usuario o funcionalidades priorizadas para el primer incremento funcional.

# 3. Entregables y evidencias

| Evidencia comprometida | Estado | Responsable | Enlace / ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Documento o diagrama de diseño de la solución | ☐ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Matias Castañeda | https://github.com/MatiXdou/2026_2_MA_CAPSTONE_001D_GRUPO_IN002/tree/main/Fase%202/Evidencias%20Proyecto/Evidencias%20de%20documentacion |
| Modelo de datos inicial | ☐ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Matias Castañeda | https://github.com/MatiXdou/2026_2_MA_CAPSTONE_001D_GRUPO_IN002/tree/main/Fase%202/Evidencias%20Proyecto/Evidencias%20de%20documentacion |
| Diseño de interfaces / flujo | ☐ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Matias Castañeda |  |
| Backlog priorizado de funcionalidades | ☐ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Matias Castañeda | https://github.com/MatiXdou/2026_2_MA_CAPSTONE_001D_GRUPO_IN002/tree/main/Fase%202/Evidencias%20Proyecto/Evidencias%20de%20documentacion |

# 4. Plan de trabajo de la iteración

| Tarea / actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño del modelo de base de datos | Matias Castañeda | 24-08-2026 | 06-09-2026 | Completado | Modelo de datos y relaciones |
| Diseño de la solución | Matias Castañeda | 24-08-2026 | 06-09-2026 | Completado | Diagrama de arquitectura |
| Diseño de interfaces / flujo | Matias Castañeda |  |  | Pendiente | Diagrama de flujo de la aplicación |
| Backlog priorizado | Matias Castañeda | 24-08-2026 | 06-09-2026 | Completado | Backlog priorizado en Trello |

# 5. Revisión del incremento

Al cierre de la semana, el equipo debe presentar el resultado alcanzado. No basta con indicar que se trabajó: debe mostrarse un producto, documento, diagrama, decisión o funcionalidad verificable.

| Aspecto | Resultado / evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se completó? | Diagrama de diseño de la solución, Modelo de datos inicial y Backlog priorizado | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué quedó incompleto y por qué? | Diseño de interfaces / flujo. Se dejo pendiente para la siguiente iteración. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué se validó con usuario/docente? |  | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué decisión técnica se tomó? |  | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 6. Bloqueos, riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable / fecha |
| --- | --- | --- | --- |

# 7. Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño de interfaces / Flujo | Matias Castañeda | 14-09-2026 | Diagrama de flujo de la aplicación |
| Desarrollo de módulos principales | Matias Castañeda | 14-09-2026 | Empresas, clientes y productos implementados y funcionando con operaciones de registro, consulta, modificación y eliminación |

Estado general de la iteración:  ☐ Cumplida   ☐ Parcialmente cumplida   ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________