## Slide 1: Fase1 Proyecto APT Docente: Reginaldo Salinas Bruna Grupo Nº: IN002 Integrantes: Matías Castañeda

## Slide 2: Descripción breve del proyecto APT

## Slide 3: Descripción del proyecto
Desarrollar una plataforma de venta de productos en la cual pueden estar varias empresas y cada una administra sus propios clientes y ventas, sin acceder a la información que tienen entre ellas.
Plataforma SaaS de Ventas
Módulo de Seguridad
Módulo de Clientes
Módulo de Productos
Módulo de Empresas
Módulo de Ventas

## Slide 4: Relación con el perfil de egreso

## Slide 5: Relación con Perfil
Áreas de desempeño: Análisis y Evaluación de soluciones informáticas y Desarrollo de software
Desarrollo de software
Construcción de una solución web bajo ASP.NET MVC / C#, aplicando buenas prácticas de programación.
Modelos de datos
Diseño de una base de datos relacional en SQL Server para soportar cliente, producto, empresas y ventas.
Calidad y gestión
Pruebas, control de versiones y organización del trabajo mediante un enfoque ágil individual.
El proyecto integra análisis, arquitectura, programación, datos, seguridad, pruebas y gestión de proyecto.

## Slide 6: Factibilidad del proyecto en la asignatura

## Slide 7: Factibilidad del Proyecto
Tiempo
MVP acotado a módulos esenciales. Desarrollo intensivo, seguido de pruebas y correcciones para completar el proyecto durante el semestre.
Recursos
Notebook personal, Visual Studio/.NET, SQL Server 2022 Developer, Git/GitHub y Trello.
Apoyo técnico
Documentación oficial de Microsoft y revisiones periódicas con el docente guía.
Sobrecarga de alcance: Retraso en las entregas por intentar agregar funcionalidades secundarias no esenciales.
Solución: cualquier funcionalidad extra se registra en el Backlog como "Trabajo Futuro".
Pérdida o corrupción de código y datos locales: Pérdida de horas de trabajo por fallos en el desarrollo.
Solución: Respaldo diario mediante commits y push a ramas de desarrollo en GitHub, sumado a scripts de creación y población de la base de datos.

## Slide 8: Objetivos del proyecto

## Slide 9: Objetivos del Proyecto
Objetivo General
Desarrollar un SaaS de ventas web que permita a distintas empresas gestionar de forma independiente sus cliente, productos y procesos de venta.
Objetivos Especificos
Diseñar e implementar una base de datos relacional que soporte la operación de múltiples empresas.
Desarrollar los módulos de seguridad y gestión de clientes, productos y empresas.
Implementar proceso transaccional de ventas.
Realizar pruebas funcionales e integrales para verificar el correcto funcionamiento del sistema.

## Slide 10: Metodología de trabajo

## Slide 11: Metodologías del Proyecto
1. Requerimientos
Definir funciones y restricciones.
2. Diseño
Modelo de datos, arquitectura MVC e interfaces.
3. Desarrollo
Construcción de modulos según etapas planificadas.
4. Pruebas
Validación del sistema y control de errores.
5. Integración
Implementación, pruebas y documentación técnica final.
Trello: seguimiento Kanban del trabajo
Git/GitHub: control de versiones y trazabilidad
El enfoque permite avanzar una funcionalidad a la vez, probarla y dejarla terminada antes de continuar.
Enfoque ágil iterativo-incremental Kanban

## Slide 12: Plan de trabajo

## Slide 13: Plan del Proyecto
Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable
Análisis de soluciones | Análisis de requerimientos | Definir requisitos y alcance del SaaS. | Trello, documentación | 3 semanas | Matías Castañeda
Construcción de modelos de datos | Diseño de base de datos | Diseñar tablas, relaciones y restricciones. | SQL Server | 1 semana | Matías Castañeda
Construcción del modelo arquitectónico | Diseño de arquitectura | Definir arquitectura MVC y capas. | Visual Studio | 1 semana | Matías Castañeda
Desarrollo de software | Desarrollo del sistema | Implementar módulos de seguridad, clientes, productos y empresas. | Visual Studio, SQL Server, Git, GitHub | 2 semanas | Matías Castañeda
Programación y manipulación de datos | Desarrollo proceso de ventas | Implementar proceso de venta. | Visual Studio, SQL Server, Git, GitHub | 2 semanas | Matías Castañeda
Pruebas de certificación | Pruebas e integración | Probar funcionalidades y corregir errores. | Visual Studio, navegador | 2 semanas | Matías Castañeda
Implementación de soluciones sistemáticas | Despliegue e implementación | Configurar entorno de ejecución local, verificar puesta en marcha del sistema y documentación final. . | Visual Studio, SQL Server, Microsoft Office | 1 semana | Matías Castañeda

## Slide 14: Plan del Proyecto

## Slide 15: Evidencias esperadas

## Slide 16: Evidencias Esperadas del Proyecto
Avance · Diseño técnico
Requerimientos, modelo de datos, arquitectura y planificación del proyecto.
Avance · Prototipo funcional
Estructura de la solución y primeros módulos implementados y demostrables.
Final · MVP SaaS de Ventas
Sistema integrado con módulos terminados de seguridad, clientes, productos, empresas y proceso de ventas implementado.
Final · Pruebas y documentación
Evidencias de pruebas y documentación técnica del sistema.

## Slide 17: Preguntas