# FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone  Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

| Equipo | IN02 | Sección | 001D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | PRV | Semana e iteración | Iteración 04 |
| Fecha | 04-10-2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Trazar las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0, determinar el porcentaje real de avance alcanzado y distribuir el trabajo pendiente en las ocho semanas restantes. Cada estado deberá estar respaldado por evidencia verificable del sistema.

# 1  Meta de la iteración

Porcentaje de avance que el equipo estima antes de realizar la trazabilidad: cerca de un 90%

________________________________________________________________________________

Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración: Terminar funcionalidades restantes

________________________________________________________________________________

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0:

________________________________________________________________________________

# 2  Foco de esta semana  Trazabilidad y porcentaje real

El equipo deberá volver a identificar todas las funcionalidades de la versión 1.0 y contrastarlas con lo desarrollado en las iteraciones anteriores. No basta con declarar una funcionalidad como terminada: debe existir evidencia de que funciona y cumple su propósito.

| Estado | Cumplimiento reconocido | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso | Funciona y existe evidencia |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso | Entrega parte del resultado esperado |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso | Existe desarrollo sin flujo comprobable |
| No iniciada | 0 % de su peso | No existe evidencia funcional |

Cálculo: avance reconocido = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. La suma de los pesos de todas las funcionalidades debe ser 100 %.

# 3  Inventario y trazabilidad de funcionalidades

| Funcionalidad o módulo | Origen | Peso | Estado | Avance reconocido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mantenedor de Empresas | Iteracion 1 | 15% | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 15% | 2026_2_MA_CAPSTONE_001D_GRUPO_IN002/Fase 2/Evidencias Proyecto/Evidencias de documentacion/Demostracion de sistema at main · MatiXdou/2026_2_MA_CAPSTONE_001D_GRUPO_IN002 |
| Mantenedor de Productos | Iteracion 1 | 15% | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 15% | 2026_2_MA_CAPSTONE_001D_GRUPO_IN002/Fase 2/Evidencias Proyecto/Evidencias de documentacion/Demostracion de sistema at main · MatiXdou/2026_2_MA_CAPSTONE_001D_GRUPO_IN002 |
| Aprobación de Mayoristas | Iteracion 2 | 10% | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 10% | 2026_2_MA_CAPSTONE_001D_GRUPO_IN002/Fase 2/Evidencias Proyecto/Evidencias de documentacion/Demostracion de sistema at main · MatiXdou/2026_2_MA_CAPSTONE_001D_GRUPO_IN002 |
| Compra de Productos | Iteracion 2 | 25% | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 25% | 2026_2_MA_CAPSTONE_001D_GRUPO_IN002/Fase 2/Evidencias Proyecto/Evidencias de documentacion/Demostracion de sistema at main · MatiXdou/2026_2_MA_CAPSTONE_001D_GRUPO_IN002 |
| Consulta de Ventas | Iteracion 3 | 15% | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 15% | 2026_2_MA_CAPSTONE_001D_GRUPO_IN002/Fase 2/Evidencias Proyecto/Evidencias de documentacion/Demostracion de sistema at main · MatiXdou/2026_2_MA_CAPSTONE_001D_GRUPO_IN002 |
| Cambio de Clave | Iteracion 3 | 5% | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 1.25% |  |
| Dashboard | Iteracion 3 | 15% | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 0% |  |
|  |  | ____ % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | ____ % |  |
|  |  | ____ % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | ____ % |  |

# 4  Resumen del avance hacia la versión 1.0

| Indicador | Cantidad | Peso total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades terminadas y comprobadas | 5 | 80% |  |
| Funcionalidades parciales o iniciadas | 1 | 5% |  |
| Funcionalidades no iniciadas | 1 | 15% |  |
| Avance total reconocido |  | 81.25% de 100 % |  |

Diferencia entre la estimación inicial y el avance calculado: 8,75%

¿El alcance actual puede completarse en ocho semanas?  ☐ Sí  ☐ Sí con ajustes  ☐ No

# 5  Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana debe cerrar con un incremento demostrable. Las últimas semanas deben reservar tiempo para integración, pruebas, correcciones y validación de la versión 1.0.

| Semana | Funcionalidad o incremento | Responsable | Resultado comprobable | Avance acumulado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dashboard, Cambio de clave y validaciones | Matias Castañeda | funcional y comprobado | 100% |
| 2 | Integración y pruebas | Matias Castañeda | Todos los módulos funcionan integradamente | 100% |
| 3 | Corrección de errores y ajustes | Matias Castañeda | Errores detectados corregidos | 100% |
| 4 | Validación final y cierre | Matias Castañeda | Versión 1.0 terminada | 100% |
| 5 |  |  |  | ____ % |
| 6 |  |  |  | ____ % |
| 7 |  |  |  | ____ % |
| 8 |  |  |  | ____ % |

# 6  Distribución recomendada del cierre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 4 | Completar funcionalidades prioritarias | Incrementos funcionales |
| Semanas 5 y 6 | Integración y pruebas funcionales | Versión integrada |
| Semana 7 | Corrección de errores y ajustes | Versión candidata |
| Semana 8 | Validación final y cierre | Versión 1.0 |

# 7  Revisión de viabilidad

| Aspecto | Conclusión o evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Alcance definido para la versión 1.0 | Se encuentran definidos los módulos que conforman la versión 1.0 | ☐ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Capacidad del equipo para ocho semanas |  | ☐ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Dependencias técnicas o externas |  | ☐ Controladas ☐ En riesgo |
| Tiempo reservado para pruebas |  | ☐ Suficiente ☐ Insuficiente |
| Funcionalidades que deben postergarse | No se identifican funcionalidades que actualmente deban ser postergadas | ☐ Identificadas ☐ Pendientes |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la versión 1.0 | Decisión o acción | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollar: Dashboard, Cambio de clave y validaciones | Matias Castañeda | 12-10-2026 | Modulos funcionales |

Avance real calculado de la versión 1.0: 81.25%

Estado general de la planificación:  ☐ Viable  ☐ Viable con ajustes  ☐ Requiere redefinir alcance

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________